Semana 3

Gestión de requisitos

Formato de respuesta

| Nombre estudiantes: |  |
| --- | --- |
| Carrera: |  |
| Profesor: | Fecha: |

# Descripción de la actividad

En esta tercera semana realizarás una actividad sumativa y en duplas, basado en el Caso B: Plataforma de atención al cliente para un centro de salud, donde consolidarás la adquisición de los siguientes aprendizajes:

IL3.  Selecciona un marco de trabajo ágil o híbrido adecuado al contexto del proyecto, justificando su elección en función de los objetivos, plazos y características del equipo y cliente.

Instrucciones específicas

Trabajaran con las duplas previamente establecidas desde el comienzo de la asignatura.

Lee el caso que se te presenta, que es el mismo trabajado en la semana.

Reconocer el problema central del caso presentado.

Analizar el caso presentado y determinar si el marco de trabajo más adecuado es SCRUM o Kanban.

Justificar la elección metodológica entregando 4 argumentos que consideren:

Tipo de proyecto.

Objetivos del proyecto.

Restricciones mencionadas o inferidas.

Características del equipo de trabajo.

Comparar brevemente (en máximo 1 párrafo) por qué la metodología no seleccionada resulta menos adecuada en este caso.

Describir cómo se aplicaría el marco metodológico elegido al proyecto en términos generales (1–2 páginas). Se puede abordar:

Roles involucrados.

Dinámica de trabajo (iteraciones, columnas del tablero, etc.).

Gestión del flujo de trabajo.

Prioridades.

Caso de estudio: Plataforma de atención al cliente para un centro de salud

Contexto

El Centro Médico "Salud al Día" representa un caso paradigmático de cómo el éxito clínico puede verse limitado por estructuras operativas obsoletas. Fundado en 1998 como una pequeña clínica familiar, ha evolucionado para convertirse en un referente regional de atención integral, atendiendo actualmente a una población de 85,000 habitantes distribuidos en 12 sectores urbanos y rurales.

Historia y Evolución:
 En sus primeros 15 años de operación, el centro mantuvo un modelo artesanal de gestión que resultaba efectivo para volúmenes menores a 50 consultas diarias. Sin embargo, tres factores clave han transformado radicalmente su realidad operativa:

Expansión Demográfica: El área de cobertura ha experimentado un crecimiento poblacional del 210% desde 2010, particularmente en grupos etarios que demandan mayor atención (adultos mayores y niños menores de 5 años).

Reconocimiento Institucional:

Acreditación como Centro de Excelencia en Atención Primaria (2021)

Premio Nacional de Satisfacción al Paciente en categoría pediátrica (2022, 2023)

Integración al programa nacional de telemedicina (desde 2020)

Cambio en Perfiles Epidemiológicos:

Aumento del 175% en condiciones crónicas gestionables

Crecimiento del 90% en demanda de medicina preventiva

Implementación de 12 nuevos programas de salud comunitaria

Infraestructura Actual:
 El centro opera en un complejo de 3 edificios interconectados que albergan:

22 consultorios equipados

Unidad de diagnóstico básico

Farmacia institucional

Área de urgencias de baja complejidad

Centro comunitario de educación en salud

Recursos Humanos:
 Cuenta con un equipo multidisciplinario de 68 profesionales:

15 médicos generales

8 especialistas (pediatría, geriatría, medicina familiar)

28 profesionales de enfermería

12 técnicos paramédicos

5 administradores

Tecnología Existente:
 La institución mantiene una peculiar mezcla tecnológica:

Sistema de historias clínicas digitales (implementado en 2018)

Plataforma de teleconsulta (desde 2020)

Pero mantiene procesos administrativos manuales para:

Agendamiento de citas

Gestión de espera

Comunicación con pacientes

Coordinación interdepartamental

Paradoja Operativa:
 Mientras los indicadores clínicos muestran excelencia (95% de satisfacción en tratamiento), los procesos administrativos presentan graves deficiencias:

62% del personal reporta estrés por carga burocrática

78% de los pacientes manifiestan frustración con procesos administrativos

41% del tiempo médico se pierde en coordinación logística

Este contexto revela una organización en punto de inflexión, donde la falta de modernización en gestión amenaza con erosionar logros clínicos obtenidos durante décadas. La implementación de una solución tecnológica integral se presenta no como opción, sino como imperativo estratégico para preservar la calidad de servicio ante demandas crecientes.

Problema: Ineficiencias Críticas en la Gestión de Atención al Paciente

El Centro Médico "Salud al Día" enfrenta una crisis sistémica de calidad que compromete su sostenibilidad operativa y reputacional. Esta situación emergente es resultado de una brecha tecnológica acumulada durante años, ahora exacerbada por el aumento de demanda. Un análisis detallado revela tres dimensiones problemáticas interconectadas:

1. Colapso en la Gestión de Citas
 El sistema actual opera bajo un modelo reactivo y fragmentado:

Agendamiento manual: Las citas se registran en 3 sistemas paralelos (libro físico, Excel y ocasionalmente en el software de historiales clínicos), generando:

22% de citas duplicadas o sobrescritas semanalmente

15 minutos promedio para confirmar disponibilidad real

Ausentismo crónico: El 34% de las citas pediátricas no se cumplen, debido a:

Recordatorios inconsistentes (solo 40% recibe notificación telefónica)

Dificultad para reprogramar (requiere nueva llamada durante horario laboral)

2. Fractura en la Comunicación
 El flujo de información presenta puntos críticos de falla:

Entre recepción y pacientes:

Los retrasos en consultorios no se comunican proactivamente

68% de los pacientes entrevistados desconocen el formulario de quejas digital

Entre áreas clínicas y administrativas:

Los médicos no pueden reportar cambios de disponibilidad en tiempo real

Urgencias interrumpen la agenda regular sin actualizar el sistema

3. Ineficiencia Operativa Extrema
 Los procesos manuales consumen recursos valiosos:

Tiempo médico improductivo:

28 minutos diarios perdidos por especialista en coordinación logística

12% de las consultas comienzan con información incompleta del paciente

Costos ocultos:

$2.3 millones anuales en personal dedicado a tareas remediales

40% de incremento en reclamos por errores administrativos

Impacto Cuantificable

| Indicador | Situación Actual | Meta Post-Implementación |
| --- | --- | --- |
| Tiempo espera promedio | 52 minutos | <15 minutos |
| Tasa de no-shows | 34% | <10% |
| Satisfacción paciente | 3.8/5 | 4.7/5 |
| Citas gestionadas/hora | 3.2 | 12+ |

Causas Raíz Identificadas

Tecnología obsoleta: Sistemas que no se integran entre sí (historiales clínicos vs. agenda)

Procesos diseñados para baja demanda: No escalables ante crecimiento

Falta de autocapacitación: 73% del personal no ha recibido entrenamiento en sistemas digitales

Data silos: La información crítica reside en departamentos estancos

Efecto Dominó
 Esta crisis operativa genera un círculo vicioso donde Las ineficiencias → aumentan los tiempos de espera → lo que genera frustración en pacientes → que deriva en mayor carga administrativa → reduciendo aún más la eficiencia.

Urgencia de Solución
 La implementación de una plataforma integrada ya no es un proyecto de mejora, sino una intervención estratégica para:
 ✔ Recuperar estándares de calidad
 ✔ Reducir costos operacionales ocultos
 ✔ Habilitar el crecimiento futuro
 ✔ Cumplir con regulaciones sanitarias digitales (Ley 20.584)

Este diagnóstico evidencia que los problemas van más allá de "largas esperas", reflejando una necesidad de transformación digital completa en la gestión de atención al paciente.

Reconocer el problema central del caso presentado.

Analizar el caso presentado y determinar si el marco de trabajo más adecuado es SCRUM o Kanban.

Justificar la elección metodológica entregando 4 argumentos

Comparar brevemente el por qué la metodología no seleccionada resulta menos adecuada en este caso.

Describir cómo se aplicaría el marco metodológico elegido al proyecto en términos generales

A continuación, se presentan los descriptores de los niveles de logro con los que serás retroalimentado/a y/o evaluado/a:

| CL | Completamente Logrado (100%) | Logro completo del manejo del indicador, se considera como el punto óptimo, de acuerdo al área evaluada, dentro del rango de competente |
| --- | --- | --- |
| L | Logrado (80%) | Logro del indicador, se observan pequeñas dificultades o errores para alcanzar el logro total y sobresaliendo de lo mínimo aceptable |
| ML | Medianamente Logrado (60%) | Logro mínimo aceptable en el manejo del indicador que permite ser considerado competente |
| LI | Logro Insuficiente (30%) | Logro insuficiente en el manejo del indicador, se observan varias dificultades o errores que no le permiten alcanzar el logro mínimo para ser considerado competente |
| NL | No Logrado (0%) | Se observan un escaso, nulo o incorrecto logro en el manejo del indicador |

| N° | Criterios | Completamente Logrado (100%) | Logrado (80%) | Medianamente Logrado (60%) | Logro Insuficiente (30%) | No Logrado (0%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reconoce el problema central del caso (15 puntos) | Reconoce el problema central del caso que se presenta considerando los siguientes puntos: el crecimiento del negocio, el uso de las herramientas, el impacto global en la gestión del negocio y la necesidad que evidencia el problema. (15 puntos) | Reconoce el problema central del caso que se presenta considerando al menos 3 de los siguientes puntos: el crecimiento del negocio, el uso de las herramientas, el impacto global en la gestión del negocio y la necesidad que evidencia el problema. (12 puntos) | Reconoce el problema central del caso que se presenta considerando al menos 2 de los siguientes puntos: el crecimiento del negocio, el uso de las herramientas, el impacto global en la gestión del negocio y la necesidad que evidencia el problema. (9 puntos) | Reconoce el problema central del caso que se presenta considerando al menos 1 de los siguientes puntos: el crecimiento del negocio, el uso de las herramientas, el impacto global en la gestión del negocio y la necesidad que evidencia el problema. (4,5 puntos) | No reconoce el problema central del caso que se presenta. (0 puntos) |
| 2 | Analiza el caso para determinar el marco metodológico más adecuado. (20 puntos) | Analiza el caso para determinar el marco metodológico más adecuado considerando la identificación del marco metodológico, la relación con las necesidades del caso y el dominio de este (roles, sprints, ceremonias y priorización de tareas). (20 puntos) | Analiza el caso para determinar el marco metodológico más adecuado considerando al menos 2 de estos puntos: la identificación del marco metodológico, la relación con las necesidades del caso y el dominio de este (roles, sprints, ceremonias y priorización de tareas). (16 puntos) | Analiza el caso para determinar el marco metodológico más adecuado, considerando al menos 1 de estos puntos: la identificación del marco metodológico, la relación con las necesidades del caso y el dominio de este (roles, sprints, ceremonias y priorización de tareas). (12 puntos) | Analiza el caso para determinar el marco metodológico más adecuado, pero no considera ninguno de los siguientes puntos: la identificación del marco metodológico, la relación con las necesidades del caso y el dominio de este (roles, sprints, ceremonias y priorización de tareas). (6 puntos) | No analiza el caso para determinar el marco metodológico más adecuado. (0 puntos) |
| 3 | Justifica la elección metodológica de acuerdo con el caso. (20 puntos) | Justifica considerando 4 de los siguientes argumentos: 1) Tipo de proyecto 2) Objetivos del proyecto 3) Restricciones mencionadas o inferidas y 4) Características del equipo de trabajo. (20 puntos) | Justifica considerando al menos 3 de los siguientes: 1) Tipo de proyecto 2) Objetivos del proyecto 3) Restricciones mencionadas o inferidas y 4) Características del equipo de trabajo. (16 puntos) | Justifica considerando al menos 2 de los siguientes: 1) Tipo de proyecto 2) Objetivos del proyecto 3) Restricciones mencionadas o inferidas y 4) Características del equipo de trabajo. (12 puntos) | Justifica considerando al menos 3 de los siguientes: 1) Tipo de proyecto 2) Objetivos del proyecto 3) Restricciones mencionadas o inferidas y 4) Características del equipo de trabajo. (6 puntos) | No justifica la elección metodológica. (0 puntos) |
| 4 | Compara la metodología seleccionada con la no seleccionada. (20 puntos) | Argumenta por qué la metodología no seleccionada resulta menos adecuada en este caso considerando características del proyecto en cuanto a la pertinencia, ciclo de vida del desarrollo y el uso que se le da a la metodología (20puntos) | Argumenta por qué la metodología no seleccionada resulta menos adecuada en este caso considerando las características del proyecto mencionado solo 2 de estos puntos en cuanto a la pertinencia, ciclo de vida del desarrollo y el uso que se le da a la metodología (16 puntos) | Argumenta por qué la metodología no seleccionada resulta menos adecuada en este caso considerando las características del proyecto mencionado solo 1 de estos puntos en cuanto a la pertinencia, ciclo de vida del desarrollo y el uso que se le da a la metodología (12 puntos) | Argumenta por qué la metodología no seleccionada resulta menos adecuada en este caso considerando las características del proyecto, pero no menciona ninguno de estos puntos en cuanto a la pertinencia, ciclo de vida del desarrollo y el uso que se le da a la metodología. (6 puntos) | No argumenta el por qué la metodología no seleccionada resulta menos adecuada en este caso. (0 puntos) |
| 5 | Describe la aplicación del marco metodológico elegido. (20 puntos) | Describe el marco metodológico elegido, incluyendo todos los elementos solicitados: 1) Roles involucrados, 2) Dinámica de trabajo (iteraciones, columnas del tablero, etc.). 3) Gestión del flujo de trabajo y 4) Prioridades. (20 puntos) | Describe el marco metodológico elegido, incluyendo al menos 3 de estos los elementos solicitados: 1) Roles involucrados, 2) Dinámica de trabajo (iteraciones, columnas del tablero, etc.). 3) Gestión del flujo de trabajo y 4) Prioridades. (16 puntos) | Describe el marco metodológico elegido, incluyendo al menos 2 de estos los elementos solicitados: 1) Roles involucrados, 2) Dinámica de trabajo (iteraciones, columnas del tablero, etc.). 3) Gestión del flujo de trabajo y 4) Prioridades. (12 puntos) | Describe el marco metodológico elegido, incluyendo al menos 2 de estos los elementos solicitados: 1) Roles involucrados, 2) Dinámica de trabajo (iteraciones, columnas del tablero, etc.). 3) Gestión del flujo de trabajo y 4) Prioridades. (6 puntos) | No se describe la aplicación del marco metodológico elegido (0 puntos) |
| 6 | Presenta el informe tomando en cuanto los aspectos solicitados. (5 puntos) | El informe no presenta errores ortográficos, uso correcto de los signos de puntuación y cumple con todos los aspectos del formato: portada, interlineado, títulos). (5 puntos) | El informe presenta de 1 a 2 errores ortográficos, se presentan 2 fallas en el uso de los signos de puntuación y cumple con al menos 2 de estos aspectos del formato: portada, interlineado, títulos. (4 puntos) | El informe presenta de 3 a 3 errores ortográficos, se presentan 4 fallas en el uso de los signos de puntuación y cumple con al menos 1 de estos aspectos del formato: portada, interlineado, títulos. (3 puntos) | El informe presenta de 5 a 6 errores ortográficos, se presentan 6 fallas en el uso de los signos de puntuación y cumple con al menos 1 de estos aspectos del formato: portada, interlineado, títulos. (1,5 puntos) | El informe presenta de más de 6 errores ortográficos, se presentan más de 8 fallas en el uso de los signos de puntuación y no cumple con ninguno de estos aspectos del formato: portada, interlineado, títulos. (0 puntos) |

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.